**沈阳体育学院**

 **招标文件**

**项目名称：夏训台部分区域窗户安装纱窗工程**

**项目编号：****SYTY20240305**

**编制文件单位：国有资产管理中心（招投标办公室）**

**招标公告**

沈阳体育学院对夏训台部分区域窗户安装纱窗工程项目进行公开招标(项目编号：SYTY20240305），欢迎符合资格条件的投标人参加本次招标活动。

**一、项目内容及技术要求**

1.对夏训台552扇窗户安装金刚网防护纱窗（无缝款），内外边框材质需为铝制，材料厚度不小于0.4mm，内外框需自带外框角片、铝角码，双排水孔及密码锁；金刚网需为静音网，材质为201不锈钢，网格（密度）不小于50丝，14目；纱窗整体颜色需满足采购方使用需要。

2.施工过程中施工单位需注意对现场产生垃圾进行及时外排，设备设施（窗户、窗台板、墙面、地面）进行保护，该部分费用包含在投标报价中。

3.施工完成后，施工方需对施工环境进行（深度）卫生清理（需满足采购方使用需要），该部分费用包含在投标报价中。

4.现场施工材料需经采购方确认并获得认可后方可使用。

**二、施工维修说明**

1. 投标单位应根据采购方提出的技术要求、设计及施工图纸，制定相应的施工方案，且能够在规定工期时限内，完成相应改造内容。

2.投标单位在投标时需提供使用产品的样品（尺寸大小无特定要求），且附详细品牌、参数文件及提供第三方检测中心出具的质检报告，并对中标单位所提供的样品进行封存。

3.招标清单中有列项、工程量与实际不一致时，施工单位应及时提出，如不提出，则认为对招标清单中所列项及工程量的认可，在工程结算中不予增加。当工程量清单与技术要求不一致时，以要求较严格为准。

4.本工程施工期为10天，施工单位需按招标方要求进行封闭施工，垃圾日清外运，费用包含在投标报价中。

5.对已有校园内物品、设备设施及地面进行保护，若因施工造成损坏，由施工方进行修复，费用包含在投标报价中。

6.施工单位应设现场临时防护设施（包括但不限于围挡、公示牌、消防架、消防箱等临时设立的安全防护设施）并设专职安全人员进行警戒管理。因上述措施不完善造成安全施工事故的，由施工单位承担全部责任，招标方不承担任何责任。

7.该项目需组织现场踏勘。

三**、拦标价**：**48,000.00元**

**四**、**合格投标人的资格条件**

1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；

2.投标人需具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或装饰二级以上（含二级）施工资质；

3.本工程仅面向中小微企业。

**五、招标文件发放时间地点及投标书要求**

（一）招标文件今日起自行下载领取

（二）投标书要求

投标文件含纸质正本份数1份；纸质副本份数1份；电子文档 1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）加盖密封章后于2024年3月25日10:00时前送至沈阳体育学院办公楼331房间国有资产管理中心（招投标办公室）。

（三）标书有下列情况之一者无效：

1.标函未密封；

2.标函字迹模糊，辨认不清；

3.标函未盖投标单位公章；

4.未按指定时间投报标函。

（四）经评标小组认定有围标、串标等违规行为的，按废标处理，并将相应供应商列入投标黑名单处理。

**六、踏勘日期：2024年3月22日上午9：30时**

  **地点：**夏训台门前

**联系人：**刘老师  联系电话：13897974911

**七、付款方式**

工程竣工验收合格后，学院一次性支付签约合同价的97%工程款（供应商需提供签约合同金额全额普通增值税发票），留取合同金额的3%工程款为质保金，质保期满二年无质量问题支付全部剩余质保金（无息）。

**八、质保期:** 二年

**九、采购单位地址和联系方式**

地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

项目答疑：刘老师  联系电话：13897974911

联系人：迟老师 联系电话：15998159770

国有资产管理中心（招投标办公室）

2024年3月20日

**第一章 招标项目基本内容及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **内 容** |
| 项目名称 | 夏训台部分区域窗户安装纱窗工程 |
| 项目编号 | SYTY20240305 |
| 采购单位 | 沈阳体育学院 |
| 采购方式 | 院内招标 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 合格供应商的资格条件 | 1.具有独立法人资质并承担民事责任的能力；2.投标人需具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或装饰二级以上（含二级）施工资质；3.本工程仅面向中小微企业。 |
| 项目内容 | 详见招标公告 |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格后，学院一次性支付签约合同价的97%工程款（供应商提供签约合同金额全额普通增值税发票），留取3%工程款为质保金，质保期满二年无质量问题支付全部剩余质保金（无息） |
| 施工期 | 合同签订后10日内 |
| 质保期 | 2年 |
| 领取招标文件时间 | 招标文件从即日起至自行下载。 |
| 递交投标文件时间及地点 | 投标文件于2024年3月26日上午10:00前加盖密封章后送至沈阳体育学院国有资产管理中心（招投标办公室）。 |
| 报价文件份数 | 正本1份；副本1份**；**电子文档1份（投标文件正本的连续性PDF扫描件存储到U盘）注：三个文件可以装到一个文件袋里 |
| 采购单位 | 迟老师 电话：89166670 |
| 项目答疑 | 刘老师  电话：13897974911 |

**第二章 投标文件内容及格式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 | 1 | 1-1 |
| 投标文件的封皮 | 2 | 1-2 |
| 资格性证明材料 | 投标人法人营业执照副本（复印件，经过上年度有效年检) |  | 2 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 3 |
| 投标报价响应表 | 4 |
| 中小微企业声明函（盖章） | 5 |  |
| 投标人无关联声明及无围标串标行为承诺书 |  |  |

**重要提示：**

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |  |
| --- | --- |
| 收件人：沈阳体育学院投标文件（正本）所投包号：第包项目名称：项目编号：联系电话：投标人名称（公章）： | 收件人：沈阳体育学院投标文件（副本）所投包号：第包招标项目名称：招标文件编号：联系电话：投标人名称（公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于  年 月 日  时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**沈阳体育学院**

**投标文件**

**招标项目名称：**

**招标项目编号：**

**投标人名称：**

**格式3-1**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我公司全称的法定代表人。现就参加采购代理机构名称组织的采购项目采购项目名称（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴法定代表人身份证****复印件※）** |

联系方式：办公电话手机

公司名称：（加盖公章）

年月日

格式3-2

**法定代表人授权委托书**

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：（**签字：**）

身份证号码：住所地：

受委托人：（**签字：**）

身份证号码：

工作单位：住所地：

联系方式：办公电话手机

现委托受委托人为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署采购项目名称

（项目编号）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于年月日签字生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| **（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）** |

委托单位名称：

年月日

格式4

**报价单** 加盖单位公章

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** | **备注** |
| 1 | 金刚网防护纱窗 | 552扇 |  |  |  |
| 备注：投标报价综合单价包含人工、材料、机械、制作、安装、措施、税费等相关费用。 |

格式5

**中小微企业声明函（盖章）**

**投标人无关联声明及无围标串标行为承诺书**

**工程量清单 见 附件**